вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецька область  58013  код ЄДРПОУ 02005763

тел. ( 0372) 50-66-42 сайт https://cmkl.cv.ua  Е-mail office@cmkl.cv.ua

27.11.2025р

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі : «Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі літ. Г КНП "Центральна міська клінічна лікарня" ЧМР за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226»    (ДК 021:2015: 45453000-7

Капітальний ремонт і реставрація)                                                                                                        (оприлюднюється на виконання до пункту 41 постанови КМУ № 710 від 11.10.2016

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:                                                                                                                                         КНП «Центральна міська клінічна лікарня» чернівецької міської ради,                             вул. Героїв Майдану, 226  м. Чернівці, Чернівецької області 58013                                             код ЄДРПОУ 02005763.

e-mail: office@cmkl.cv.ua

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):                                                                                                                «Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі літ. Г КНП "Центральна міська клінічна лікарня" ЧМР за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226»                                      (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2025-11-25-016435-a

Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених  Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму  воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами й доповненнями) затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                    217 429,00 (Двісті сімнадцять тисяч чотириста двадцять дев’ять гривень 00 копійок) - витрати на будівництво/ремонт без врахування коштів на утримання служби замовника, інжинірингові послуги (здійснення технічного нагляду) та коштів на проєктні, вишукувальнi роботи, експертизу та авторський нагляд.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації на «Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі літ. Г КНП "Центральна міська клінічна лікарня" ЧМР за адресою м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226», та підтверджено в Експертному звіті (позитивному)  від 10.10.2025 року №52874 ТОВ «Експертиза МВК».

Розмір бюджетного призначення: Управлінням охорони здоров’я погоджено переспрямування фінансування за попередньо-виділеними асигнуваннями, залишки яких утворились в процесі проведення процедур закупівель в сумі 238,211 тис. грн. а саме:

•	Капітальний ремонт ліфтової шахти із встановленням нового ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг., та розміром кабіни - 1100x1400x2100мм»- план 3 616 700,00грн, факт 3 606 860,45 грн.;

•	Капітальний ремонт приміщень приймального відділення будівлі літ. "В" КНГІ "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради, по вул. Рівненській, 8 в м. Чернівці» - план 3193639грн, факт -3114437,94грн.;

•	Капітальний ремонт приміщень (виписна кімната) будівлі літ. "В" КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради, по вул. Рівненській, 8 в м. Чернівці» - план 1294961,00грн., факт - 1145790,00грн.

З метою забезпечення енергонезалежності закладу охорони здоров’я (кластерної лікарні) для реалізації проекту встановлення сонячної гібридної станції за адресою м.Чернівці, вул. Героїв Майдану,226 в рамках фінансової підтримки Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄЛОУБЛУ ФОРС Україна» за технічної підтримки ГО «Екоклуб» лікарні необхідно привести у відповідність технічне приміщення у підвалі для розміщення силового обладнання сонячної електростанції (інвертор, акумуляторні батареї тощо) до кінця 2025року.

Розроблена проектно-кошторисна документація за об’єктом «Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі літ. ”Г” КНП «Центральна міська клінічна лікарня» ЧМР за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226», експертний звіт позитивний від 10.10.2025р. №52874 кошторисною вартістю 292,104 тис.грн.

Джерело фінансування: Бюджет Чернівецької міської територіальної громади (спеціальний фонд).

КФКВ : 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

КЕКВ : 3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені на основі проектно-кошторисної документації. Технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Термін постачання/виконання робіт, послуг — Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток №2 до Договору), до 21 грудня 2025 року.

Виконання робіт може бути закінчено достроково за згодою Замовника.

Якісні, кількісні та технічні характеристики Будівельні матеріали та комплектуючи вироби, конструкції та системи, що застосовуються  для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинні бути новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідати вимогам щодо їх якості, а також, усім технічним вимогам/державним, та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, якщо такі передбачені чинним законодавством України.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Робочим проєктом будівництва передбачено:

| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | 02-01 Капітальний ремонт приміщення підвалу будівлі літ. ”Г” КНП ’’Центральна міська клінічна лікарня” ЧМР за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 226 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторис №02-01-01 на ремонтні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | 100 м2 | 0,298 |  |  |
| 2 |  | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою |  | 100 м3 | 0,0015 |  |  |
| 3 |  | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок |  | 100 м2 | 0,298 |  |  |
| 4 |  | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею понад 20 м2 |  | 100 м2 | 0,298 |  |  |
| 5 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  | 100 м2 | 0,298 |  |  |
| 6 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  | 100 м3 | 0,0152 |  |  |
| 7 |  | Пенетрон |  | л | 6 |  |  |
| 8 |  | Армування стяжки дротяною сіткою |  | 100 м2 | 0,298 |  |  |
| 9 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | 100м2 | 0,298 |  |  |
| 10 |  | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином |  | 100 м2 | 0,597 |  |  |
| 11 |  | Грунтовка універсальна антигрибкова адгезійна |  | л | 11,94 |  |  |
| 12 |  | Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | 100 м2 | 0,597 |  |  |
| 13 |  | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | 100 м2 | 0,0308 |  |  |
| 14 |  | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  | 100 м3 | 0,01632 |  |  |
| 15 |  | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | 100 м | 0,088 |  |  |
| 16 |  | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стін |  | 100 м2 | 0,597 |  |  |
| 17 |  | Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі по штукатурці стель |  | 100 м2 | 0,298 |  |  |
| 18 |  | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб |  | 100 м2 | 0,0115 |  |  |
| 19 |  | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах |  | 100 шт | 0,06 |  |  |
| 20 |  | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  | 100 м3 | 0,002 |  |  |
| 21 |  | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм |  | м2 | 6,4 |  |  |
| 22 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 23 |  | Знімання дверних полотен |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 24 |  | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9 |  | 1 блок | 1 |  |  |
| 25 |  | Блоки дверні металеві 1000х2000 , з межою пожежостійкості Е30 |  | м2 | 1 |  |  |
| 26 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм |  | 100шт | 0,04 |  |  |
| 27 |  | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм |  | 100шт | 0,04 |  |  |
| 28 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм |  | 100шт | 0,02 |  |  |
| 29 |  | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм |  | 100шт | 0,02 |  |  |
| 30 |  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |  |  |
| 31 |  | Клапани настінні припливні Vеntохх Frеsh |  | шт | 1 |  |  |
| 32 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | 100 шт | 0,04 |  |  |
| 33 |  | Світильник ЛЕД панель 600[600 мм 36 Вт 6500 К серія УСЩ е 121001 |  | шт | 20 |  |  |
| 34 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 35 |  | Вимикач герметичний |  | шт | 1 |  |  |
| 36 |  | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | 100 м | 0,52 |  |  |
| 37 |  | Гнучкий металорукав, діаметр 18 мм ДКС/БДК з протяжкою в ПВХ ізоляції |  | 1000 м | 0,052 |  |  |
| 38 |  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | 100 м | 0,52 |  |  |
| 39 |  | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ |  | 1000м | 0,052 |  |  |
| 40 |  | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |  |
| 41 |  | Щит 12 модулів hаgеr |  | шт | 1 |  |  |